[image: image1.jpg]VISTOS:
1.

PRO

s, red de proteccién social
GOBIFRNO DECHILE

G

RESOLUCION (E) N ° 131 2

MAT. APRUEBA ADDENDUM CONVENIO DE
EJECUCION DE OBRAS DE CONTRATO DE BARRIO,
PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS,
BARRIO LOS CACIQUES DE PADRE LAS CASAS.

23 0CT 2009

El Addendum al Convenio de Ejecucion de Obras de Contrato de Barrio, Barrio Los
Cacigues de Padre Las Casas, en el marco del Programa de Recuperacion de Barrios,
de fecha 24 de septiembre de 2009 suscrito entre la Municipalidad de Padre Las
Casas, el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de la Araucania y la Secretaria
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Regién de la Araucania.

La Resolucion (E) N° 353 del 15 de mayo de 2007, que aprueba el Contrato de Barrio,
para el Barrio Los Caciques de Padre Las Casas.

La Resolucién (E) N° 824 del 17 de octubre de 2007, que aprueba el Convenio de
Ejecucién de Obras de Contrato de Barrio, Barrio Los Caciques de Padre Las Casas

El D.L. N° 1305 de 1975 que reestructura y regionaliza el MINVU y sus Corporaciones
dependientes publicado en el Diario Oficial el 19/02/1976.

La Resolucién N° 1600/2008 de la Contraloria General de la Republica.

El D.S. N° 397 (V y U) de 1976, Reglamento Orgdnico de las Secretarias Regionales
Ministeriales.

EI D.S. N°14 (V y U) de 2007 que Reglamenta el Programa de Recuperacién de Barrios,
publicado en el Diario Oficial el 12/04/2007 y sus modificaciones posteriores.

El D.S. N° 979 (H) de 2009 que modifica el presupuesto vigente del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

CONSIDERANDO:

(8

2.
3.

Los proyectos incluidos en el Contrato de Barrio del Barrio Los Caciques de Padre Las
Casas.

El Presupuesto del Programa de Recuperacion de Barrios vigente para el aio 2009.

La necesidad de transferir los recursos suplementarios desde el SERVIU Regién de la
Araucania a la Municipalidad de Padre Las Casas a fin de materializar el Proyecto
“Sede Social Los Caciques”, por un monto de $74.272.000.- (Setenta y cuatro millones
doscientos setenta y dos mil pesos).

RESUELVO:

i

Apruébese el Addendum al Convenio de Ejecucion de Obras de Contrato de Barrio,
Barrio Los Caciques, en el marco del Programa de Recuperacion de Barrios, de fecha
24 de Septiembre de 2009, suscrito entre la Municipalidad de Padre Las Casas, el
Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de la Araucania y la Secretaria Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo Regién de la Araucania, el que formard parte
integrante de la presente Resolucion.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE |

VHP
Distribuci

HERNANDEZ PEREZ
\RIA REGIONAL MINISTERIAL (
ANISMO REGION DE LA ARAUCANIA

f
R/MTM/mgr -
i6n: s
Coordinacién Regional Programa-Recuperacion de Barrios.
SERVIU Regién de la Araucania
Municipalidad de Padre Las Casas.
Seccion Administrativa SEREMI MINVU Regién de la Araucania.
Division de Desarrollo Urbano
Sec. Ejecutiva Programa Recuperacion de Barrios.
Oficina de Partes.




[image: image2.jpg]ADDENDUM AL CONVENIO DE EJECUCION DE OBRAS DE CONTRATO
DEBARRIO
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS
BARRIO LOS CACIQUES

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DFE LA
ARAUCANIA

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGION DE LA ARAUCANIA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LLAS CASAS

En Temuco, a 24 de septiembre de 2009, entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de
la Araucania, en adelante el SERVIU, representado por su Director, don José Luis Sepulveda
Soza, ambos domiciliados para estos efectos en calle O'Higgins N* 830; la Secretaria Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo Region de la Araucania, representada segun se acreditara
por su Secretario Regional Ministerial, don Luis Munzenmayer Garcia, en adelante la SEREMI o
el SEREMI respectivamente, ambos de este domicilio Bulnes 590 piso 7, comuna de Temuco; y la
Municipalidad de Padre las Casas , representada, segun rambién se acreditara, por su Alcalde don
Juan Eduardo Delgado Castro, con domicilio en calle Maquehue N 1441, comuna de Padre las
Casas, en adelante la Municipalidad, se ha convenido lo siguiente;

PRIMERO: Con fecha 05 de Octubre de 2007, se suscribio entre las mismas partes un
Convenio de Ejecucion de Obras de Contrato de Barrio del Barrio Los Caciques de Padre las
Casas, aprobado mediante Resolucion N 169 del 26 de Octubre de 2007 del SERVIU Region de
la Araucania; Resolucion (E) N 824 del 17 de octubre de 2007 de la Seremi de Vivienda y
Urbanismo Region de la Araucania y Decreto Alcaldicio N 2636 del 31 de diciembre de 2007 de la
Municipalidad de Padre las Casas

SEGUNDO: En virtud de lo anterior, ¢l SERVIU transfirio a la Municipalidad la suma
de $97.124.000 (Noventa y siete millones ciento veinticuatro mil pesos) para la ejecucion de los
proyectos que se detallan a continuacion




[image: image3.jpg]VALOR :
£ = o ot s b FUENTE ENTIDAD PLAZO DE
NOMBRE DE LA INICIATIVA O PROYECTO ESTIMADO FINANCIAMIENTO EJECUTORA EJECUCION

M$

entificados

1

TERCERO De acuerdo a lo informado por la Municipalidad y luego de realizados los
procesos de licitacion, segin lado en la Ley 19.886/2003, se han adjudicado y contratado
las siguientes obras, prod ias de costos que en cada caso

MONTO MONTO
ISFERIDO CONTRATADO
M$ M$

DIFERENCIA DE
COSTOS M$

Fabricacion e Instalacion de Canastill

Ampliacios

Sub-total 1 MS$ 24.003 MS$ 49.396 MS$ 25.393

desarrolladas las especialidades de los proyectos

ncias de costos

MONTO| MONTO DIFERENCIA DE

TRANSFERIDO | AcTUALIZADOMS |~ COSTOS M$

Sub-total 2 M$ 73121 MS$ 122.000
| M$ 97.124 M$ 171396 M$ 74.27.

e la habilitacion del 'l'elecentro para el Barrio. cuyo costo asciende a
Mur

El proyecto “Sede Social Los Caciques” incl
M$18.000, monto qu
que asciende a MS12

de MS$140.000.-

se al Monto Actualizado del Proyecto
Social

ferido a pio y que debe s

encu

000, pe

) S os Caciqu Telecentro™ sera

Proyect




[image: image4.jpg]CUARTO: Considerando lo anterior y con el fin de dar cumplimiento alo senalado en
el convenio singularizado en el punto primero del presente addendum, y especialmente
atendiendo a lo senalado en su punto quinto, transfiérase, a través del SERVIU, a la
Municipalidad de Padre las Casas las diferencias de costos senaladas, las cuales seran imputadas
al monto del Contrato de Barrio del Barrio Los Caciques, y que ascienden a $74.272.000 (Setenta
y cuatro millones doscientos setenta y dos mil pesos).

El referido monto sera remesado por el SERVIU en una cuota, una vez tramitado el acro
administrativo que aprueba el presente addendum

QUINTO: Las partes dejan expresa constancia que todas las estipulaciones
contenidas en el Convenio singularizado en la clausula primera del presente instrumento,
mantienen su plena vigencia, pasando las que se contienen en el presente addendum a ser parte
integrante de aquéllas.

SEXTO: El presente addendum de Convenio se suscribe ad-referendum, sujero en
su validez a la total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe, extendiéndose en cuatro
cjemplares originales, de idéntico tenor y fecha, quedando dos en poder de cada parte

SEPTIMO: La personeria de don Luis Munzenmayer Garcia como Secretario Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Region de la Araucania, consta del Decreto Supremo
N° 66, (V. y U.), de 2008; la personeria de don Jos¢ Luis Sepulveda Soza como Director del
SERVIU de la Region de la Araucania, consta en el DS N#190, (V. y U.). de 2003 y la de don Juan
Eduardo Delgado como alcalde de Padre las Casas consta del Acta de Constitucion del Concejo
Municipal de fecha 6 de diciembre de 2008, aprobada por Decreto Alcaldicio N* 2737 de igual
fecha. ==

U SEREMIY AENDA Y UR
0] K DE LA ARAU





